АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2023		                                             			           № 159

поселок Агроном

О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта

в зимний период 2023-2024годов

С целью обеспечения бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта в зимний период 2023-2024 годов на территории Мичуринского сельского поселения, своевременного обслуживания перевозками всех отраслей хозяйственного комплекса и населения Мичуринского сельского поселения в зимний период 2023-2024 годов, для принятия своевременных мер по ликвидации гололеда и снежных заносов  п о с т а н а в л я ю:

- Утвердить:

  - План мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного движения автомобильного и железнодорожного транспорта на территории муниципального образования Мичуринское сельское поселение на зимний период 2023 – 2024 годов (приложение №1);

  - Порядок привлечения сил и средств для ликвидации зимней скользкости и снежных заносов в зимний период 2023-2024 годов на дорогах Мичуринского сельского поселения, а также, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на участке железной дороги Краснодарской дистанции пути в границах Мичуринского сельского поселения (приложение № 2);

  - График дежурств ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения в осенне-зимний период 2023 – 2024 г.г. (приложение                 № 3).

- Для расчистки от снежных заносов и ликвидации гололеда закрепить за предприятиями следующие улицы и поселки:

2.1. ОАО «Агроном» (Папахчян) – в поселке Агроном подъезд к фруктохранилищу, подъездные дороги и улиц поселков Янтарный, Вишняки, Зарождение, Кочетинский, а также дорогу на кладбище в поселке  Кочетинском.

2.2. ИП Хачатрян Э.А. – в поселке Агроном: улицы Октябрьская,  Первомайская, Советская, Северная, Пролетарская, Мира, Шевченко, Комсомольская, Корпусная, Фонарная, Школьная, Виноградная, Садовая, Молодежная от ул. Мичурина до ул. Мира, Олимпийская, Российская, Юбилейная, объездная автомобильная дорога в границах ул. Гаражная до                   ул. Ленина, Светлая, Заводская, Железнодорожная, Привокзальная, Путевая, Стадионная. Поселок Кочетинский: улиц Динская, Заречная, Широкая.

2.3. МООО «Мичуринское ЖКХ» – подъездные пути к объектам жизнеобеспечения поселения и многоквартирным жилым домам, центральная площадь, площадь перед домом культуры, ул. Парковая, ул. Молодежная от ул. Гаражная до ул. Мичурина.

2.4. ОАО «Краснодаравтодор ДСУ – 1»– автодорога  Агроном - Динская, в том числе улицы Вокзальная, Почтовая, Мичурина и Ленина в поселке Агроном.

3.Рекомендовать руководителям предприятий ОАО «Агроном» (Папахчян), ИП Хачатрян Э.А., МООО «Мичуринское ЖКХ» (Мирошниченко):

3.1. Подготовить необходимую технику, иметь необходимый запас ГСМ и песчано-соляной смеси для посыпки дорог при гололеде:

- ОАО «Агроном» - 20 м3;

- ИП Хачатрян Э.А. - 20 м3;

- МООО «Мичуринское ЖКХ» - 50 м3

3.2. Работы по расчистке улиц и дорог проводить по согласованию с администрацией Мичуринского сельского поселения;

3.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации связанной со снежными заносами на дорогах Мичуринского сельского поселения, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации на участке Северо – Кавказской железной дороги Краснодарской дистанции пути в границах Мичуринского сельского поселения предоставить рабочую силу и технику в соответствии порядком привлечения сил и средств согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Отделу по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения (Глушкова):

4.1. Заключить, с МООО Мичуринское ЖКХ» и ИП Хачатрян Э.А. до 01.11.2021 г. договора на зимнее содержании  улиц и дорог на территории Мичуринского сельского поселения.

4.2. Организовать превентивные мероприятия для предупреждения и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

5. МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» (Киличев):

5.1. В случае поступления сигнала «Штормовое предупреждение»:                      - организовать в администрации поселения круглосуточное дежурство;

- обеспечить оперативное оповещение руководителей предприятий и населения Мичуринского сельского поселения об ухудшении погодных условий для доведения оперативной обстановки и принятия решений.

6. Общему отделу (Исакова):

6.1. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

6.2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Мичуринского

сельского поселения                               	                                         Е.А.Ивченко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Мичуринского сельского поселения муниципального образования Динской район

от __________________			                                                 № _____

«О мерах по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта

в зимний период 2023-2024годов»

Проект внесен

Главный специалист

отдела по вопросам

ЖКХ и ЧС		 				                                  С.Д.Глушкова

Проект согласован

Начальник общего отдела                                                             С.А. Исакова

Приложение № 1 к постановлению администрации Мичуринского сельского поселения от ________№ ____

План

мероприятий по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного и железнодорожного транспорта

в зимний период 2023-2024годов

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заключение договоров с подрядными организациями на зимнее содержание УДС | главный специалист отдела по вопросам ЖКХ и ЧС Мичуринского с/поселения Глушкова С.Д. | До 01.11.2023 г. |
| 2. | Оповещение руководителей предприятий, организаций и населения о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения | Директор МКУ «ОХД» Киличев И.Н. Дежурный по администрации | По мере получения сигнала «Штормовое предупреждение» |
| 3. | Организация работ по ликвидации заносов и гололеда на улицах и дорогах населенных пунктов | Ответственный, согласно графика дежурств | По мере возникновения снежных заносов и гололеда |
| 4. | Предоставление в администрацию Мичуринского сельского поселения отчета о готовности к зимнему содержанию УДС | ИП Хачатрян Э.А. Мирошниченко Е.А. | 03.11.2023 |
| 5. | Организация в администрации Мичуринского сельского поселения круглосуточное дежурство для оперативного контроля по предупреждению ЧС | Директор « МКУ ОХД» Киличов И.Н. | При угрозе и возникновении ЧС |
| 6. | Ежедневный мониторинг за погодными условиями | Оперативный дежурный администрации | В течение года |
| 7. | Обеспечение связи со службой МЧС по Динскому району для оперативного владения информацией и своевременного информирования руководителей и населения о возможном развитии ЧС | Оперативный дежурный администрации | В течение года |
| 8. | Мониторинг состояния готовности автомобильной техники, предназначенной для проведения работ по расчистке улиц и дорог в период образования снежных заносов, наличие запасов ГСМ, запчастей, соляно-песочной смеси | Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ и ЧС Мичуринского с/поселения Глушкова С.Д. | 01.11.2023 – 01.01.2024г.г. |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Мичуринского сельского поселения

от _____________№ ____

Порядок

привлечения сил и средств для ликвидации зимней скользкости и снежных заносов в зимний период 2023-2024 годов на дорогах Мичуринского сельского поселения, а также, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на участке железной дороги Краснодарской дистанции пути в границах Мичуринского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Количество человек | Наименование технических средств | Количество технических средств | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | 5 | Трактор с тележкой | 1 | Мирошниченко Е.А. 8(86162) 79-0-52 8(86162) 79-0-53 |
|  |  |  | Трактор челюстной погрузчик | 1 |  |
|  |  |  | Экскаватор | 1 |  |
|  |  |  | Щеточное оборудование | 1 |  |
|  |  |  | Передвижная электростанция | 1 |  |
|  |  |  | Песка - разбрасыватель | 1 |  |
| 2 | ОАО «Агроном» | 10 | Трактор с навесным оборудованием для расчистки снега | 3 | Папахчан А.Г. 8(86162) 78-1-53 |
| 3 | ИП Хачатрян Э.А. | 7 | Погрузчик фронтальный | 2 | Хачатрян Э.А. 8(916) 661-49-83 |
|  |  |  | Грейдер | 3 |  |
|  |  |  | Автомобиль самосвал | 2 |  |

Приложение № 3

к постановлению

администрации Мичуринского сельского поселения

от  ___________ №__

График дежурств сотрудников администрации Мичуринского сельского поселения в период не благоприятных погодных  условий в зимний период 2023 - 2024годов

| ФИО, Должность сотрудника | телефон | День недели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мадгазина Е.А. Начальник отдела по вопросам ЖКХ и ЧС | 8 (918) 137-20-64 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушкова С.Д. Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ и ЧС | 8 (989) 083-70-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Киличов И.Н. Директор МКУ «ОХД» | 8(928) 444-47-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Глушкова С.Д. Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ и ЧС | 8 (989) 083-70-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Саакян И.А. Ведущий специалист | 8 (928) 221-36-66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Киличов И.Н. Директор МКУ «ОХД» | 8(928) 444-47-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мадгазина Е.А. Начальник отдела по вопросам ЖКХ и ЧС | 8 (918) 137-20-64 |  |  |  |  |  |  |  |