АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2024				                      	№ 274

поселок Агроном

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год

# Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 30.12.2014 № 359 (в редакции от 08.09.2017 № 89) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения», уставом Мичуринского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансовому отделу администрации Мичуринского сельского поселения Динского района (Безуглая) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на 2025 год на эти цели.

- Отделу по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения (Мадгазина) обеспечить реализацию мероприятий Программы в 2025 году.

- Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Исакова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Мичуринского сельского поселения Динского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и провести его обнародование.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава Мичуринского

сельского поселения                                                                            Е.А. Ивченко

Приложение к постановлению администрации Мичуринского сельского поселения Динского района от 15.11.2024 № 274

Муниципальная программа

«Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год

| Наименование Программы |  |  | Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год (далее — Программа). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки Программы «Об общих принципах организации местного | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |  |
|  | Координатор Программы | отдел по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения Динского района. |  |
|  | Муниципальный заказчик и исполнители Программы | администрация Мичуринского сельского поселения Динского района МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» |  |
|  | Цель и задачи Программы | - повышение качества, комфортности и безопасности проживания населения Мичуринского сельского поселения Динского района; - повышение инвестиционной привлекательности поселения; - организация технического обслуживания линии уличного освещения; - обеспечение санитарного порядка. |  |
|  | Срок реализации Программы | 2025 год. |  |
|  | Объемы и источники финансирования Программы: | бюджет Мичуринского сельского поселения Динского района 2920,0 тыс. рублей. |  |
|  | Контроль за выполнением Программы хозяйства администрации Динского сельского | отдел по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения Динского района. |  |

- Содержание проблемы в сфере благоустройства, санитарного состояния, озеленения территории Мичуринского сельского поселения и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями.

Администрацией Мичуринского сельского поселения Динского района проведена работа по выявлению наиболее проблемных участков в области благоустройства населенных пунктов Мичуринского сельского поселения. 	По причине длительной эксплуатации пришли в негодность многие социально значимые объекты благоустройства, что негативно отражается на комфортности проживания на территории поселения и снижает его инвестиционную привлекательность.

Поселки Мичуринского сельского поселения увеличиваются, появляются новые улицы, кварталы, микрорайоны, возникает необходимость их благоустройства. Отсутствие пешеходных дорожек создает предпосылки травматизма населения. Недостатки в благоустройстве, санитарном состоянии, озеленении территории парков, скверов и мест общего пользования не способствуют развитию общественной культуры поведения, что ведет к случаям возникновения административных правонарушений. Неосвещенные улицы создают предпосылки травматизма населения в темное время суток, ухудшению криминогенной обстановки, совершению административных правонарушений, увеличивают степень возникновения дорожно-транспортных происшествий в т.ч. с участием пешеходов.

Зеленые насаждения требуют к себе постоянного внимания, так как нуждаются в уходе, обрезке, обновлении.

Поддержание необходимого санитарного порядка предусматривает как сезонные работы так и ежедневный уход за территорией поселения.

Работы по благоустройству озеленению и поддержанию санитарного порядка требуют привлечения специализированных предприятий. Они также требуют планового подхода, регламентированных по сезонам года, материальных затрат.

На протяжении многих лет была разрушена существующая система уличного освещения, оставшиеся линии требуют замены и восстановления.

Для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства, санитарного состояния и озеленения наиболее конструктивен программно-целевой метод. Он позволяет рационально провести и профинансировать мероприятия в данной сфере в течении года.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение качества уровня жизни населения;

- устойчивое развитие территории Мичуринского сельского поселения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на техническое усовершенствование и строительство новых объектов благоустройства в Мичуринском сельском поселении Динского района;

- осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на техническое усовершенствование и строительство новых линий уличного освещения в Мичуринском сельском поселении Динского района,

- содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии;

- своевременное проведение работ по уходу, обновления зеленых насаждений.

При реализации намеченных целей будет выполнена основная задача Программы – повышение качества жизни населения Мичуринского сельского поселения.

Программа будет выполняться в течение 2025 года путем поэтапной реализации программных мероприятий.

1й этап изготовление проектно – сметной документации на строительство и реконструкцию объектов благоустройства, озеленения. 2й этап проведение работ по строительству и реконструкции объектов благоустройства, озеленения. Параллельно будут выполняться работы по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства в надлежащем техническом состоянии и поддержания необходимого санитарного состояния на территории поселения.

- Мероприятия муниципальной Программы «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2025 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Бюджет сельского поселения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выполнение работ по валке и санитарной обрезке деревьев и кустарников на территории Мичуринского сельского | шт. | 24 | 100,0 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 100,0 |
| 2.1 | Выполнение работ по уборке территории Мичуринского сельского поселения: -пос. Агроном: ул. Почтовая, ул. Парковая, ул. Вокзальная, ул. Молодежная, ул. Фонарная, ул. Гаражная, центральный парк. -пос. Зарождение: ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная, ул. Береговая, ул. Солнечная. -пос. Кочетинский: ул. Динская, ул. Широкая, ул. Заречная. -пос. Янтарный: ул. Центральная, ул. Новая. -пос. Вишняки: ул. Дорожная, ул. Полеводческая, ул. Пионерская, ул. Западная, ул. Пролетарская. -Детские игровые и спортивные площадки. | М.кв. | 107 000 | 400,0 |
| 2.2 | Выполнение работ по покосу сорной и карантинной растительности на территории Мичуринского сельского поселения: | м.кв. | 115 200 | 650,0 |
| 2.2.1 | Центральный парк, | м.кв. | 39883 |  |
| 2.2.3 | Дорога между п. Агроном, п. Вишняки, п. Янтарный, п. Кочетинский | м.кв. | 9913 |  |
| 2.2.4 | ул. Центральная | м.кв. | 9812 |  |
| 2.2.5 | ул. Динская | м.кв. | 7647 |  |
| 2.2.6 | ул. Центральная | м.кв. | 19992 |  |
| 2.2.7 | ул. Новая | м.кв. | 9907 |  |
| 2.2.8 | ул. Дорожная | м.кв. | 8132 |  |
| 2.2.9 | ул.Полеводческая | м.кв. | 9914 |  |
| 2.3 | Содержание мест захоронений | кладбище | 2 | 400,0 |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 1450,0 |
| 3.1 | Противоклещевая обработка: п. Агроном центральный парк, пос. Зарождение пос. Кочетинский ул. Динская, детские игровые площадки. | М.кв. | 1000 | 10,0 |
| 3.2 | Обработка против белой американской бабочки: пос. Агроном центральный парк. Пос. Зарождение пос. Кочетинский ул. Динская, детские игровые площадки | М.кв. | 1000 | 3,0 |
| 3.3 | Дезинсекционная обработка: пос. Зарождение ул. Береговая (береговая зона). Пос. Кочетинский ул. Динская (береговая зона) | м.кв. | 1000 | 3,0 |
| 3.4 | Дератизационная обработка: пос. Агроном центральный парк Кладбище пос. Агроном ул. Октябрьская, Кладбище пос. Кочетинский. | М.кв. | 1000 | 4,0 |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | 20,0 |
| 4.1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения Мичуринского сельского поселения: -пос. Агроном ул. Мичурина, ул. Почтовая, ул. Парковая, ул. Вокзальная, ул. Молодежная, ул. Фонарная, -пос. Зарождение: ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Набережная, пер. Школьный, ул. Береговая. -пос. Кочетинский: ул. Динская, пос. Янтарный: ул. Садовая, ул. Новая. - пос. Вишняки: ул. Полеводческая, ул. Западная, ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Дорожная. | км. | 28,6 | 250,0 |
| 4.2 | Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение Мичуринского сельского поселения | кВ/год. | 10000 0 | 800,0 |
| Итого по разделу 4 |  |  |  | 1050,0 |
| 5.1 | Технадзор и строительный контроль | шт | 3 | 300,0 |
| Итого по разделу 5 |  |  |  | 300,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2920,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в собственных финансовых ресурсах администрации поселения на реализацию программных мероприятий оценивается в размере 2920,0 тыс. рублей.

Она определена на основе расчетов затрат на проведение мероприятий по благоустройству, санитарному состоянию, озеленению территории муниципального образования.

Финансирование Программы, за счет собственных бюджетных средств, предполагается осуществлять равными частями в течение 2025 года с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям.

5. Оценка эффективности Программы

Результатом экономической эффективности Программы будет являться: -улучшения условий  и комфортности проживания  населения  поселения, выразившиеся в улучшении качества предоставления услуг по тепло-водоснабжению и водоотведению,

-улучшение технического состояния и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса,

-сокращение потерь энергоресурсов и увеличение производственных мощностей инженерных сетей,

-увеличение протяженности линий уличного освещения; -снижение эксплуатационных затрат; -снижение количества случаев травматизма; -улучшение криминогенной обстановки.

Методика (алгоритм)  оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий Сд, не менее 95% Сд = Зф/3п*100%,где

Зф -фактическое значение индикатора программы, Зп - плановое значение индикатора программы.

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Ссуз, снижение данного показателя при условии достижения цели и решения задач, достижение ожидаемого результата, является показателем эффективности использования бюджетных средств. Данный показатель рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к плановому значению по следующей формуле:

Ссуз=Рф/Рп*100%, где

Рф – фактическое значение произведенных расходов

Рп- запланированное значение.

- степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Срм, не менее90%.

Срм=Сумма Сд(степень достижения целей и решения задач)/Кол-во Инд (индикаторов программы)

При использовании данной формулы в случаях, если Сд>1, его значение принимается равным 1.

- Критерии оценки эффективности выполнения Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы опирается на рост основных показателей развития благоустройства территории поселения по сравнению с итогами текущего года и базовыми показателями за предыдущий год.

| № п/п | Целевой индикатор | Единиц измерения | Базовый показатель 2024года | Показатели 2025 года | Изменение показателей (в %) Увеличение (+) Снижение (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели увеличения | Шт. М.кв. М.кв. |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление проектов благоустройства территории |  | 1 | 0 |  |
| 1.2. | Площадь территории, приведенной в надлежащее санитарное состояние |  | 115 200,0 | 115 200,00 | 100 |
| 1.3. | Увеличение озелененной площади |  | 10 056,0 | 11 580,0 | 115,2 |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы включает в себя разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для выполнения Программы, уточнение перечня программных мероприятий на плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансирования программных мероприятий.

Координатор Программы:

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

- предоставляет в финансовый отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы;

- подготавливает доклада о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации по итогам финансового года;

- осуществляет  иные полномочия, установленные муниципальной Программой и действующим законодательством.

Заказчик программы:

- заключает муниципальные контракты, проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной Программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Программой.

Администрация Мичуринского сельского поселения осуществляет текущее управление муниципальной Программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.