АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.02.2016											№ 26

поселок  Агроном

О проведении Всекубанского двухмесячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Мичуринского сельского поселения

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.02.2016 № 61-р «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», постановления администрации муниципального образования Динской район от 29.02.2016 № 222 «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях населенных пунктов муниципального образования Динской район», в целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории Мичуринского сельского поселения и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в поселении в весенне-летний период, руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Мичуринского сельского поселения в период с 1 марта по 1 мая 2016 года Всекубанский двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка территорий  населенных пунктов, а 25 марта и 16 апреля – субботники.

2. Создать комиссию по организации и проведению Всекубанского месячника (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить:

3.1. план организационных мероприятий для проведения Всекубанского месячника (приложение №2).

3.2. план организационных мероприятий для проведения Всекубанских субботников (приложение № 3).

3.3. форму отчета о ходе проведения Всекубанского месячника и субботников (приложение № 4).

4. Комиссии (Рассамаха):

4.1 обеспечить проведение организационных мероприятий с руководителями предприятий, учреждений и организаций, трудовыми коллективами, общественными объединениями и населением по благоустройству и санитарной очистке производственных участков, придомовых, внутриквартальных территорий, улиц, площадей, спортивных сооружений, автомобильных дорог местного значения, зеленых зон, мест торговли, кладбищ, мемориала, братской могилы, а также приведение в порядок фасадов зданий и ограждений частных домовладений, административных зданий и прилегающих территорий, закрепленных за предприятиями и организациями;

4.2. организовать работы:

- по ликвидации стихийных свалок на территории Мичуринского сельского поселения, обратив особое внимание на лесополосы вдоль дорог, берега реки 1-я Кочеты, места массового отдыха населения;

- по благоустройству скверов, парков и других зеленых зон отдыха населения, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними;

- по покраске и ремонту лавочек и урн, по побелке деревьев и бордюров в парках, и на улицах населенных пунктов силами подведомственных предприятий, организаций, а так же учебных заведений и населения;

- по снижению численности безнадзорных бродячих животных;

- по расчистке, обустройству, восстановлению искусственных и естественных систем отвода ливневых и паводковых вод, для предотвращения  подтопления территорий.

4.3. организовать своевременный отчет о работе муниципального образования. Секретарю комиссии (Киселева) еженедельно (по четвергам) предоставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского месячника, 05.03., 11.03., 18.03., 01.04., 08.04, 22.04., 29.04., а 25.03. и 16.04.2016 – о ходе проведения Всекубанских субботников в отдел ТЭК и жилищной политики (т.ф. 6-26-44) управления строительства, ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики муниципального образования Динской район.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, органов территориального общественного самоуправления и индивидуальным предпринимателям: генеральному директору ОАО «Агроном» Папахчан А.Г.,

начальнику участка п. Агроном ОАО «Динская райгаз» Дятлову В.П.,

начальнику Отделение связи п. Агроном Архиповой Н.С.,

ниректору МУК КДЦ Мичуринского сельского поселения Аспиотис Л.А.,

директору БОУ СОШ № 25 Юдиной М.В.,

директору БОУ СОШ № 20 Плакса С.А.,

заведующей МДОУ № 26 пос. Агроном Ивановой Е.В.,

директору ООО «Агроном-Эплпрод» Ляшенко А.В.,

генеральному директору ООО « КомПрофМонтаж» Чайковскому О.А.,

генеральному директору ООО «Супра» Бабилоеву Г.Г.,

генеральному директору ООО «Кристально чистая вода» Бербетову Р.Ю.,

амбулатория п. Агроном Фоминой Т.В.,

филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном Седову О.В.,

отделение СОСМО-3 Микодиной И.Н.,

Учредителю группы компаний « Цитадель» Кузнецову Е.А.,

председателям Советов ТОС ,

председателям Советов многоквартирных жилых домов,

предпринимателям Мичуринского сельского поселения

5.1 обеспечить участие трудовых коллективов, жителей поселков и многоквартирных жилых домов в мероприятиях по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Мичуринского сельского поселения согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему постановлению;

5.2 в срок до 17:00 04.03.2016 года подготовить планы организационных мероприятий по благоустройству и санитарной очистке подведомственных и прилегающих (закрепленных) территорий;

5.2 назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка;

5.3 направить копии планов организационных мероприятий и информацию об ответственных лицах в администрацию Мичуринского сельского поселения по факсу 78-1-87 или по телефону 79-1-49;

5.4 обеспечить выполнение мероприятий необходимым количеством техники, инвентаря и расходных материалов;

5.5 еженедельно (по пятницам до 13:00) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения Всекубанского двухмесячника 05.03., 11.03., 18.03., 01.04., 08.04, 22.04., 29.04., а 25.03. и 16.04.2016  – о ходе проведения Всекубанских субботников в администрацию Мичуринского сельского поселения по тел./факс 78-1-87.

6. Руководителю МООО «Мичуринское ЖКХ» Чундышко Р.Ю.:

6.1. обеспечить работу техники для выполнения мероприятий Всекубанского двухмесячника;

6.2. обеспечить наличие извести в количестве 3000 кг.;

6.3. обеспечить побелку деревьев в парках, скверах, аллеях, площадях Мичуринского сельского поселения.

6.4. привести в надлежащее техническое состояние детские игровые площадки, выполнить мероприятия по их текущему ремонту и подготовке к эксплуатации в летний период.

7. Директору МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности  администрации Мичуринского сельского поселения Динского района» Мхитарян С.К.:

7.1 обеспечить автотранспорт для выполнения мероприятий Всекубанского двухмесячника и для подвоза извести на объекты проведения работ по благоустройству;

7.2 обеспечить наличие перчаток, побелочных и покрасочных кистей, садового инвентаря, бензопил, топоров, мешков для сбора мусора для выполнения мероприятий Всекубанского двухмесячника коллектива администрации Мичуринского сельского поселения.

8. Начальнику общего отдела Исакова С.А.:

8.1 обеспечить освещение хода работ в период проведения двухмесячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Мичуринского сельского поселения в средствах массовой информации.

8.2 изготовить и распространить Памятки для жителей Мичуринского сельского поселения «О наведении и поддержании санитарного порядка на территории Мичуринского сельского поселения».

8.3 довести до сведения заинтересованных лиц настоящее постановление.

8.4 провести обнародование настоящего постановления, разместить данное постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Мичуринского сельского поселения, опубликовать в газете «Мичуринские вести».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Мичуринского  сельского поселения		                   	В.Ю.Иванов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

от _________________ № ________

Состав

комиссии по организации и проведению Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Мичуринского сельского поселения

(01.03.-01.05.2016) и Всекубанских субботников (25.03. и 16.04.2016)

Рассамаха О.А. - заместитель главы Мичуринского сельского поселения – председатель комиссии;

Рябков С.С – начальник отдела по вопросам земельных отношений и ЖКХ администрации Мичуринского сельского поселения - заместитель председателя комиссии;

Киселева В.Л. – главный специалист, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чуендышко Р.Ю. – директор МООО «Мичуринское ЖКХ» (по согласованию);

Ивченко Е.А. – главный инженер МООО «Мичуринское ЖКХ»;

Мхитарян С.К. - директор МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности  администрации  Мичуринского сельского поселения Динского района»

Дащенко А.Н..- заместитель генерального директора ОАО «Агроном»

Плакса С.А. – директор МОУ СОШ № 20, председатель Совета Мичуринского сельского поселения (по согласованию);

Юдина М.В. – директор БОУ ООШ № 25 (по согласованию);

Андреева Н.Е. – депутат Совета Мичуринского сельского поселения.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

от _________________ № ________

План

мероприятий по проведению Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Мичуринского сельского поселения

| №п/п | Наименование предприятий, учреждений | Планируемые работы | Планируемое количество техники, ед. | Планируемое количество участников, чел. | Фактически привлечено техники, ед. | Фактическое кол-во участников, чел. | Лицо, ответственное за проведение субботника (тел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субботник 05.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | п. Агроном территория центрального парка. Сбор листвы и веток | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | п. Агроном ул. Ленина (территория парка), Лесозащитные полосы. Вывоз упавших ветвей и деревьев. | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | п. Агроном территория центрального парка. Сбор листвы и веток | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | п. Агроном территория школы. Очистка территории от мусора, рыхление клумб. | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | п. Зарождение территория школы. Очистка территории от мусора, рыхление клумб | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | п. Агроном центральный парк сбор листьев и ветвей | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | п. Агроном территория центрального парка. Сбор листьев и ветвей | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Очистка от мусора территории предприятия Покраска ограждений | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Очистка от мусора территории предприятия Покраска ограждений | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | очистка от мусора части сквера по ул. Почтовая в границах улиц Железнодорожная и Светлая покраска ограждений | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Очистка от мусора прилегающей территории к предприятию Покраска ограждений | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | - очистка от мусора прилегающей территории к предприятию | - | 15 |  |  |  |
| 14 | Жители поселков | . очистка мусора и растительных остатков- прилегающей к домовладениям территории приведение в надлежащее состояние улиц. | - | 150 |  |  |  |
| 15 | ООО «Агроном-Эплпрод» | п. Агроном уборка мусора, на территории прилегающей к предприятию. | - | 5 |  |  |  |
| 16 | Отделение СОСМО-3 | Оказание помощи в наведении порядка на придомовых территориях домовладений отдельных категорий граждан с ограниченными физическими возможностями | - | 8 |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | П. Агроном ул. Парковая – Территория центрального парка прилегающая к детскому саду, побелка деревьев покраска ограждений. | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка. | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Собственники МКЖД | Санитарная очистка дворов МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 11.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Санитарный рейд по выявлению и предотвращению нарушений санитарных правил | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Вырубка поросли утилизация деревьев и ветвей в лесозащитной полосе от п. Зарождения до ул. Ленина | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | п. Агроном, очистка от мусора обочин объездной дороги | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | п. Агроном территория школы. Очистка территории от мусора, рыхление клумб | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | п. Зарождение территория школы. Очистка территории от мусора, рыхление клумб | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | п. Агроном очистка от мусора обочин объездной дороги | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | п. Агроном очистка от мусора обочин объездной дороги | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Очистка от мусора территории прилегающей к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Очистка от мусора территории прилегающей к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | очистка от мусора части сквера по ул. Почтовая в границах улиц Железнодорожная и Светлая | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Очистка от мусора прилегающей территории к предприятию | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | - очистка от мусора прилегающей территории к предприятию | - | 15 |  |  |  |
| 14 | Жители поселков | очистка мусора и растительных остатков- прилегающей к домовладениям территории приведение в надлежащее состояние улиц | - | 150 |  |  |  |
| 15 | ООО «Агроном-Эплпрод» | п. Агроном уборка мусора, на территории прилегающей к предприятию. | - | 5 |  |  |  |
| 16 | Отделение СОСМО-3 | Рыхление клумбы перед ДК п. Агроном, посадка цветов. | - | 8 |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | П. Агроном ул. Парковая – Территория центрального парка прилегающая к детскому саду, покраска детских игровых объектов. | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Наведение порядка на территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Собственники МКЖД | Санитарная очистка дворов МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 18.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Санитарный рейд по выявлению и предотвращению нарушений санитарных правил | 1 | 14 |  |  | Рябков С.С. 79-1-49 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Вырубка поросли утилизация деревьев и ветвей в лесозащитной полосе от п. Зарождения до ул. Ленина | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | Сбор мусора и ветвей на дороге от п. Кочетинский до п. Зарождение | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | п. Агроном территория школы. рыхление клумб, посадка цветов и деревьев | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | п. Зарождение территория школы. Посадка цветов и деревьев | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | п. Агроном сбор мусора и ветвей на дороге от п. Кочетинский до п. Зарождение | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | п. Агроном сбор мусора и ветвей на дороге от п. Кочетинский до п. Зарождение | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Очистка территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Восстановление асфальтового покрытия подъездной дороги к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Очистка территории предприятия | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса . | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | Наведение санитарного порядка на прилегающей территории | - | 15 |  |  |  |
| 14 | ООО «Агроном-Эплпрод» | п. Агроном уборка мусора, на территории прилегающей к предприятию. | - | 5 |  |  |  |
| 15 | Отделение СОСМО-3 | Оказание помощи в наведении порядка на придомовых территориях домовладений отдельных категорий граждан с ограниченными физическими возможностями | - | 8 |  |  |  |
| 16 | МДОУ Детский сад № 26 | П. Агроном ул. Парковая – Территория центрального парка прилегающая к детскому саду, покраска ограждений. | - | 3 |  |  |  |
| 17 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 18 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка. | - | 10 |  |  |  |
| 19 | Предприниматели | Территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 20 | Жители поселков | п. Зарождение – зона отдыха «Пляж» п. Кочетинский – зона отдыха «Пляж» п. Вишняки – вдоль дорог ул. Садовая, ул. Новая п. Зарождение – вдоль дороги ул. Дорожная - очистка прилегающей к домовладениям территорий от мусора и растительных остатков - приведение в надлежащее состояние улиц | - | 130 |  |  |  |
| 21 | Жители многоквартирных жилых домов | Санитарная очистка дворов МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 01.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к зданию администрации | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Вырубка поросли утилизация деревьев и ветвей в лесозащитной полосе от п. Зарождения до ул. Ленина | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | п. Агроном центральный парк уборка и побелка общественного туалета | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | Покос травы на территории школы и на прилегающей территории | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | Покос травы на территории школы и на прилегающей территории | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к зданию администрации | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | Очистка фасада здания ДК | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Санитарная уборка территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Ремонт подъездной дороги к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса . | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | Покос травы на территории прилегающей к предприятию | - | 15 |  |  |  |
| 14 | ООО «Агроном-Эплпрод» | Покос травы на территории прилегающей к предприятию |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделение СОСМО-3 | Оказание помощи в покраске ограждений домовладений отдельных категорий граждан с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | Покос травы на территории прилегающей к детскому саду | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Жители поселков | Покос травы на территориях прилегающих к домовладениям | - | 130 |  |  |  |
| 22 | Жители многоквартирных жилых домов | Санитарная очистка дворов МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 08.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Побелка деревьев в центральном парке | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Побелка деревьев в парке по ул. Ленина | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | Подвоз извести к местам побелки деревьев, побелка деревьев аллея от проезда на холодильник к площади по ул. Почтовая | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | Побелка деревьев на территории СОШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | Побелка деревьев на территории ООШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | Побелка деревьев в центральном парке | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | Побелка деревьев в центральном парке | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Санитарная уборка территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Ремонт подъездной дороги к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | Побелка деревьев аллея от ул. Железнодорожная до ул. Светлая | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса . | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | Побелка деревьев аллея от ул. Вокзальная до ул. Светлая | - | 15 |  |  |  |
| 14 | ООО «Агроном-Эплпрод» | Наведение порядка на территории предприятия |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделение СОСМО-3 | Побелка деревьев в центральном парке п. Агроном |  |  |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | Побелка деревьев в центральном парке п. Агроном | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Побелка деревьев вдоль подъезда к храму | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Побелка деревьев на территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Жители поселков | Побелка деревьев возле домовладений | - | 130 |  |  |  |
| 22 | Жители многоквартирных жилых домов | Побелка деревьев на территории МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 22.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Санитарный рейд по выявлению и предотвращению нарушений санитарных правил | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Вырубка поросли утилизация деревьев и ветвей в лесозащитной полосе от п. Зарождения до ул. Ленина | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | Наведение порядка на производственных объектах | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | Наведение порядка на территории СОШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | Наведение порядка на территории ООШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к зданию администрации | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | Очистка фасада здания ДК | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Санитарная уборка территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Ремонт подъездной дороги к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса . | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | Наведение порядка на территории предприятия | - | 15 |  |  |  |
| 14 | ООО «Агроном-Эплпрод» | Наведение порядка на территории предприятия |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделение СОСМО-3 | Оказание помощи в покраске ограждений домовладений отдельных категорий граждан с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | Наведение порядка на территории прилегающей к детскому саду | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Жители поселков | Наведение порядка на территориях прилегающих к домовладениям | - | 130 |  |  |  |
| 22 | Жители многоквартирных жилых домов | Наведение санитарного порядка на территории МКЖД | - | 500 |  |  |  |
| Проведение санитарной пятницы 29.04.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Мичуринского сельского поселения | Санитарный рейд по выявлению и предотвращению нарушений санитарных правил | 1 | 14 |  |  | С.С. Рябков 78-1-87 |
| 2 | ОАО «Агроном» | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к зданию управления ОАО «Агроном» | 2-3 | 50-80 |  |  |  |
| 3 | МООО «Мичуринское ЖКХ» | Наведение порядка на производственных объектах | 1 | 3-6 |  |  |  |
| 4 | БОУ СОШ № 20 | Наведение порядка на территории СОШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 5 | БОУ ООШ № 25 | Наведение порядка на территории ООШ | - | 10-25 |  |  |  |
| 6 | МБУ «ОХД Мичуринского сельского поселения» | Наведение санитарного порядка на территории прилегающей к зданию администрации | - | 4 |  |  |  |
| 7 | Дом культуры | Очистка фасада здания ДК | -- | 2-6 |  |  |  |
| 8 | ООО « КомПроф Монтаж» | Санитарная уборка территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 9 | ООО «Супра» | Ремонт подъездной дороги к предприятию | - | 5 |  |  |  |
| 10 | ООО «Кристально чистая вода» | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 5 |  |  |  |
| 11 | ИП Зернышков | Наведение санитарного порядка на территории предприятия | - | 3 |  |  |  |
| 12 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса . | - | 10 |  |  |  |
| 13 | ООО «Цитадель» | Наведение порядка на территории предприятия | - | 15 |  |  |  |
| 14 | ООО «Агроном-Эплпрод» | Наведение порядка на территории предприятия |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделение СОСМО-3 | Оказание помощи в покраске ограждений домовладений отдельных категорий граждан с ограниченными физическими возможностями |  |  |  |  |  |
| 17 | МДОУ Детский сад № 26 | Наведение порядка на территории прилегающей к детскому саду | - | 3 |  |  |  |
| 18 | Отделение связи | Территория прилегающая к офисному зданию – наведение санитарного порядка | - | 1 |  |  |  |
| 19 | Приход храма благовещения Пресвятой Богородицы | Территория прилегающая к храму- наведение санитарного порядка | - | 10 |  |  |  |
| 20 | Предприниматели | Территории прилегающие к производственным и торговым объектам 10м. по периметру | - | 20 |  |  |  |
| 21 | Жители поселков | Наведение порядка на территориях прилегающих к домовладениям | - | 130 |  |  |  |
| 22 | Жители многоквартирных жилых домов | Наведение санитарного порядка на территории МКЖД | - | 500 |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

от __________________ № ________

План

проведения Всекубанских субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка и территории Мичуринского сельского поселения 25.03.2016 и 16.04.2016

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всекубанский субботник 25.03.2016 |  |  |  |
| 1. | ОАО « Агроном» |  | Папахчян А.Г. |
|  | Вырубка поросли, обрезка деревьев вдоль мелиоративного канала п. Янтарный | 300 м. |  |
|  | Побелка деревьев на производственных объектах; | 130 шт. |  |
|  | Задействовать | 50 чел. |  |
|  | Инструмент – бензопилы, топоры |  |  |
|  | техника (трактор с тележкой) | 3 ед. |  |
| 2. | Газовое хозяйство |  | Дятлов В.П. |
|  | - очистка от мусора территорий производственного участка, вокруг ГРП, побелка и покраска газового оборудования | 1 объект |  |
|  | Задействовать | 4чел. |  |
| 3. | Отделение связи |  | Архипова Н.С. |
|  | - очистка от мусора прилегающей к зданию почты территории | 1000 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев на прилегающей территории | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 5 чел. |  |
| 4 | МУК КДЦ Мичуринского сельского поселения |  | Аспиотис Л.А. |
|  | Вырубка поросли, обрезка деревьев вдоль мелиоративного канала п. Янтарный | 50 м. |  |
|  | Задействовать | 10чел. |  |
| 5 | Предприниматели по ул. Почтовая 5 |  | Шелудько Н.Н. |
|  | - уборка на закрепленной территории парка | 500 кв.м. |  |
|  | Побелка деревьев | 8 шт. |  |
|  | Задействовать | 8 чел. |  |
| 6 | БОУ СОШ № 25 |  | Юдина М.В. |
|  | - очистка от мусора территории школы, ул. Центральной | 4000 м.кв. |  |
|  | Прополка клумб | 160 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев | 20 шт. |  |
|  | Побелка бордюров | 200 м. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 100 чел. |  |
| 7 | БОУ СОШ № 20 |  | Плакса С.А. |
|  | - очистка от мусора аллеи по ул. Почтовая, | 8000 м.кв. |  |
|  | -уборка территории школы | 4000 |  |
|  | - побелка деревьев -прополка клумб | 15 м. кв. 50 м. кв. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 470 чел. |  |
| 8 | МДОУ № 26 пос. Агроном |  | Иванова Е.В. |
|  | - очистка парка перед детским садом | 300 м.кв. |  |
|  | - прополка цветочных клумб | 30 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев | 10 шт. |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 9 | Администрация Мичуринского сельского поселения |  | Рябков С.С. |
|  | Вырубка поросли, обрезка деревьев вдоль мелиоративного канала п. Янтарный | 50 м. |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 10 | ООО «Агроном-Эплпрод» |  | Ляшенко А.В. |
|  | - очистка закрепленной территории парка от мусора | 6000 м.кв.. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев | 20 шт. |  |
|  | Задействовать | 30 чел. |  |
|  | Транспорт (ГАЗ самосвал) | 1 ед. |  |
| 11 | ЧП Мхитарян С.К., Михайлов В.И., Михайлов С.В.,. п. Зарождение |  |  |
|  | -очистка от мусора прилегающей территории в радиусе 15 м | 600 м.кв. |  |
|  | Покраска конструктивных элементов зданий и сооружений |  |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 12 | ЧП Байрамов п. Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной части парка | 50 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев в центральном парке | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 1 чел. |  |
| 13 | ИП Морозова В.Н. п. Вишняки |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной части ул. Полеводческая. | 100 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2 чел |  |
|  | -очистка от мусора детской площадки в п. Янтарный | 200 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2чел |  |
| 14 | ИП Козулин А.С., Смольняк И,С., п. Агроном ул. Мичурина, ул. Вокзальная |  |  |
|  | очистка от мусора прилегающей территории | 500 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 8 чел. |  |
| 15 | ИП Голиков О.В. п. Агроном |  |  |
|  | -очистка от мусора прилегающей территории | 150 м.кв |  |
|  | Побелка деревьев | 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 16 | Кафе «Зодиак» |  | Соломка Н.К. |
|  | - очистка от мусора части парка в границах кафе до тротуара к детскому саду | 300 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев в парке | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 17 | ООО « КомПрофМонтаж» |  | Чайковский О.А. |
|  | Очистка от мусора территории предприятия | 10000 м.кв. |  |
|  | Покраска ворот и ограждений |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 4 |  |
| 18 | ООО «Супра» |  | Бабилоев Г.Г. |
|  | Восстановление подъездной дороги к предприятию |  |  |
|  | Количество задействованных лиц | 5 чел. |  |
|  | Техника грейдер | 1 ед. |  |
| 19 | ООО «Кристально чистая вода» |  | Бербетов Р.Ю. |
|  | Побелка деревьев в сквере по ул. Почтовая в границах улиц Железнодорожная и Светлая | 50 шт. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников в центральном парке |  |  |
|  | Задействовать | 4 чел. |  |
| 20 | Амбулатория п. Агроном |  | Фомина Т.В. |
|  | -очистка от мусора территории парка перед амбулаторией | 350 м.кв. |  |
|  | Прополка клумб | 20 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 10чел. |  |
| 21 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном |  | Седов О.В. |
|  | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса | 400 м.кв. |  |
|  | Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса |  |  |
|  | Задействовать | 9 чел. |  |
| 22 | Отделение СОСМО-3 |  | Микодина И.Н. |
|  | Побелка деревьев в центральном парке п. Агроном | 5 шт. |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке. | 300 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 5чел. |  |
| 23 | ИП Унжакова Л.Н. п. Янтарный |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке | 100 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2 чел |  |
| 24 | ИП Маслиева Г.А. п.Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке | 100 м.кв. |  |
|  | Покраска ограничительных столбиков |  |  |
|  | Задействовать | 2чел |  |
| 25 | ИП Додухов А.А. п.Агроном |  |  |
|  | - наведение порядка вокруг здания магазина | 100м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев по ул. Парковая | 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 3чел |  |
| 26 | ИП Филиппий Т.В. п.Янтарный |  |  |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории | 100 м.кв. |  |
|  | задействовать | 2 чел |  |
| 27 | ИП Своеволина С.М. п. Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории к магазину Побелка деревьев | 50м.кв. 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 1чел. |  |
| 28 | ИП Молодцов С.В., ИП. Новиков А.Н. |  |  |
|  | Подметание территории стоянки перед магазинами |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 29 | ООО « Цитадель» |  | Кузнецов Е.А. |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников | 20 шт. |  |
|  | Задействовать | 20чел. |  |
| 30. | МООО «Мичуринское ЖКХ» |  | Чундышко Р.Ю. |
|  | Вырубка поросли, обрезка деревьев вдоль мелиоративного канала п. Янтарный | 100 |  |
|  | Задействовать | 15 чел. |  |
|  | Техника (трактор с тележкой, трактор экскаватор) | 2 ед. |  |
|  | Инструмент – бензопилы, топоры |  |  |
| 31 | МКУ «ОХД администрации Мичуринского сельского поселения» |  | Мхитарян С.К. |
|  | Вырубка поросли, обрезка деревьев вдоль мелиоративного канала п. Янтарный | 100 м. |  |
|  | Транспорт – легковой автомобиль | 2 ед |  |
|  | Инструмент – пилы, топоры |  |  |
|  | Задействовать | 5 чел. |  |
| 32 | ООО « Полтавская нефтебаза» |  | Попов С.Н. |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории | 600м.кв. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев кустарников | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 4 чел. |  |
| 33. | Жители поселков |  | Председатели ТОС |
|  | п. Агроном п. Зарождение – зона отдыха «Пляж» п. Кочетинский – зона отдыха «Пляж» п. Янтарный – вдоль дорог ул. Садовая, ул. Новая п. Вишняки – вдоль дороги ул. Дорожная | 260м | Председатели советов МКЖД |
|  | - очистка прилегающей к домовладениям территорий от мусора и растительных остатков | 1000м |  |
|  | - приведение в надлежащее состояние улиц -побелка деревьев - очистка лесополос от мусора | 5 км 120 шт 1200м |  |
|  | Задействовать | 130 чел. |  |
| Всекубанский субботник 16.04.2016 |  |  |  |
| 1. | ОАО « Агроном» |  | Папахчян А.Г. |
|  | Очистка лесополосы п. Кочетинский ул. Динская | 300 м. |  |
|  | Побелка деревьев на производственных объектах; | 130 шт. |  |
|  | Побелка бордюров у центрального офиса ОАО «Агроном» | 200 м. |  |
|  | Задействовать | 50 чел. |  |
|  | Инструмент – бензопилы, топоры |  |  |
|  | техники (трактор с тележкой) | 3 ед. |  |
| 2. | Газовое хозяйство |  | Дятлов В.П. |
|  | - очистка от мусора территорий производственного участка, вокруг ГРП, побелка и покраска газового оборудования | 1 объект |  |
|  | Задействовать | 4чел. |  |
| 3. | Отделение связи |  | Архипова Н.С. |
|  | - очистка от мусора прилегающей к зданию почты территории | 1000 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев на прилегающей территории | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 5 чел. |  |
| 4 | МУК КДЦ Мичуринского сельского поселения |  | Аспиотис Л.А. |
|  | Вырубка поросли в лесополосе от п. Зарождение до ул. Ленина | 50 м. |  |
|  | Задействовать | 10чел. |  |
| 5 | Предприниматели по ул. Почтовая 5 |  | Шелудько Н.Н. |
|  | - уборка на закрепленной территории парка | 500 кв.м. |  |
|  | Побелка деревьев | 8 шт. |  |
|  | Задействовать | 8 чел. |  |
| 6 | БОУ СОШ № 25 |  | Юдина М.В. |
|  | - очистка от мусора территории школы, ул. Центральной | 4000 м.кв. |  |
|  | Прополка клумб | 160 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев | 20 шт. |  |
|  | Побелка бордюров | 200 м. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 100 чел. |  |
| 7 | БОУ СОШ № 20 |  | Плакса С.А. |
|  | - очистка от мусора аллеи по ул. Почтовая, | 8000 м.кв. |  |
|  | -уборка территории школы | 4000 |  |
|  | - побелка деревьев -прополка клумб | 15 м. кв. 50 м. кв. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 470 чел. |  |
| 8 | МДОУ № 26 пос. Агроном |  | Иванова Е.В. |
|  | - очистка парка перед детским садом | 300 м.кв. |  |
|  | - прополка цветочных клумб | 30 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев | 10 шт. |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 9 | Администрация Мичуринского сельского поселения |  | Рябков С.С. |
|  | Вырубка поросли в лесополосе от п. Зарождение до ул. Ленина | 50 м. |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 10 | ООО «Агроном-Эплпрод» |  | Ляшенко А.В. |
|  | - очистка закрепленной территории парка от мусора | 6000 м.кв.. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев | 20 шт. |  |
|  | Задействовать | 30 чел. |  |
|  | Транспорт (ГАЗ самосвал) | 1 ед. |  |
| 11 | ЧП Мхитарян С.К., Михайлов В.И., Михайлов С.В.,. п. Зарождение |  |  |
|  | -очистка от мусора прилегающей территории в радиусе 15 м | 600 м.кв. |  |
|  | Покраска конструктивных элементов зданий и сооружений |  |  |
|  | Задействовать | 10 чел. |  |
| 12 | ЧП Байрамов п. Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной части парка | 50 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев в центральном парке | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 1 чел. |  |
| 13 | ИП Морозова В.Н. п. Вишняки |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной части ул. Полеводческая. | 100 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2 чел |  |
|  | -очистка от мусора детской площадки в п. Янтарный | 200 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2чел |  |
| 14 | ИП Козулин А.С., Смольняк И,С., п. Агроном ул. Мичурина, ул. Вокзальная |  |  |
|  | очистка от мусора прилегающей территории | 500 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 8 чел. |  |
| 15 | ИП Голиков О.В. п. Агроном |  |  |
|  | -очистка от мусора прилегающей территории | 150 м.кв |  |
|  | Побелка деревьев | 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 16 | Кафе «Зодиак» |  | Соломка Н.К. |
|  | - очистка от мусора части парка в границах кафе до тротуара к детскому саду | 300 м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев в парке | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 17 | ООО « КомПрофМонтаж» |  | Чайковский О.А. |
|  | Очистка от мусора территории предприятия | 10000 м.кв. |  |
|  | Покраска ворот и ограждений |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  | Задействовать | 4 |  |
| 18 | ООО «Супра» |  | Бабилоев Г.Г. |
|  | Восстановление подъездной дороги к предприятию |  |  |
|  | Количество задействованных лиц | 5 чел. |  |
|  | Техника грейдер | 1 ед. |  |
| 19 | ООО «Кристально чистая вода» |  | Бербетов Р.Ю. |
|  | Побелка деревьев в сквере по ул. Почтовая в границах улиц Железнодорожная и Светлая | 50 шт. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников в центральном парке |  |  |
|  | Задействовать | 4 чел. |  |
| 20 | Амбулатория п. Агроном |  | Фомина Т.В. |
|  | -очистка от мусора территории парка перед амбулаторией | 350 м.кв. |  |
|  | Прополка клумб | 20 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 10чел. |  |
| 21 | Филиал Динской ДЮСШ в п. Агроном |  | Седов О.В. |
|  | очистка от мусора и вырубка поросли на прилегающей территории к стадиону и вокруг спортивного комплекса | 400 м.кв. |  |
|  | Покраска конструктивных элементов здания спорткомплекса |  |  |
|  | Задействовать | 9 чел. |  |
| 22 | Отделение СОСМО-3 |  | Микодина И.Н. |
|  | Побелка деревьев в центральном парке п. Агроном | 5 шт. |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке. | 300 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 5чел. |  |
| 23 | ИП Унжакова Л.Н. п. Янтарный |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке | 100 м.кв. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 24 | ИП Маслиева Г.А. п.Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора закрепленной территории в парке | 100 м.кв. |  |
|  | Покраска ограничительных столбиков |  |  |
|  | Задействовать | 2чел |  |
| 25 | ИП Додухов А.А. п.Агроном |  |  |
|  | - наведение порядка вокруг здания магазина | 100м.кв. |  |
|  | Побелка деревьев по ул. Парковая | 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 3чел |  |
| 26 | ИП Филиппий Т.В. п.Янтарный |  |  |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории | 100 м.кв. |  |
|  | задействовать | 2 чел |  |
| 27 | ИП Своеволина С.М. п. Агроном |  |  |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории к магазину Побелка деревьев | 50м.кв. 3 шт. |  |
|  | Задействовать | 1чел. |  |
| 28 | ИП Молодцов С.В., ИП. Новиков А.Н. |  |  |
|  | Подметание территории стоянки перед магазинами |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 2 чел. |  |
| 29 | ООО « Цитадель» |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников | 20 шт. |  |
|  | Задействовать | 20чел. |  |
| 30. | МООО «Мичуринское ЖКХ» |  | Чундышко Р.Ю. |
|  | Вырубка поросли в лесополосе от п. Зарождение до ул. Ленина | 100 |  |
|  | Задействовать | 15 чел. |  |
|  | Техника (трактор с тележкой, трактор экскаватор) | 2 ед. |  |
|  | Инструмент – бензопилы, топоры |  |  |
| 31 | МКУ «ОХД администрации Мичуринского сельского поселения» |  | Мхитарян С.К. |
|  | Вырубка поросли в лесополосе от п. Зарождение до ул. Ленина | 100 м. |  |
|  | Транспорт – легковой автомобиль | 2 ед |  |
|  | Инструмент – пилы, топоры |  |  |
|  | Задействовать | 5 чел. |  |
| 32 | ООО « Полтавская нефтебаза» |  | Попов С.Н. |
|  | - очистка от мусора прилегающей территории | 600м.кв. |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев кустарников | 5 шт. |  |
|  | Задействовать | 4 чел. |  |
| 33. | Жители поселков |  | Председатели ТОС |
|  | п. Агроном п. Зарождение – зона отдыха «Пляж» п. Кочетинский – зона отдыха «Пляж» п. Янтарный – вдоль дорог ул. Садовая, ул. Новая п. Вишняки – вдоль дороги ул. Дорожная | 260м | Председатели советов МКЖД |
|  | - очистка прилегающей к домовладениям территорий от мусора и растительных остатков | 1000м |  |
|  | - приведение в надлежащее состояние улиц -побелка деревьев - очистка лесополос от мусора | 5 км 120 шт 1200м |  |
|  | Задействовать | 130 чел. |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Мичуринского сельского поселения

от __________________ № ________

СВЕДЕНИЯ

по ____________________________   о выполненных работах в ходе проведения

Всекубанского двухмесячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов за период с 1 марта по _ марта(апреля) 2016 года.

| № п/п |  | Ед. изм. | Объем выполненных работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Посажено деревьев | шт. |  |  |
| 2. | Посажено кустарников | шт. |  |  |
| 3. | Засеяно газонов | м2 |  |  |
| 4. | Посажено цветников | м2 |  |  |
| 5. | Очищено от мусора территорий площадей, парков, скверов, кладбищ | м2 |  |  |
| 6. | Приведено в надлежащее санитарное состояние дорог | км |  |  |
| 7. | Приведено в порядок и отремонтировано придомовых контейнерных площадок | шт. |  |  |
| 8. | Отремонтировано тротуаров | м2 |  |  |
| 9. | Установлено урн для сбора мусора в местах общего пользования | шт. |  |  |
| 10. | Ликвидировано несанкционированных свалок | шт. |  |  |
| 11. | Отремонтировано и окрашено ограждений индивидуальных домовладений | ед |  |  |
| 12. | Отремонтировано (построено) детских, спортивных площадок на придомовых территориях | ед. |  |  |
| 13. | Восстановлено уличного освещения | км. |  |  |
| 14. | Вывезено отходов и мусора | м3 |  |  |
| 15 | Сдано на переработку вторичного сырья | т/м3 |  |  |
| 16. | Принятло участие | тыс. чел. |  |  |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Мичуринского сельского поселения муниципального образования Динской район

от _____________  								№ ______

«О проведении Всекубанского двухмесячника и субботников по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов

Мичуринского сельского поселения»

Проект внесен

Начальник отдела по вопросам земельных

отношений и ЖКХ				                              С.С. Рябков

Проект согласован

Заместитель главы

Мичуринского сельского поселения				О.А. Рассамаха

Начальник общего отдела                                                         С.А. Исакова