АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________			          	   		 № ____________

поселок Агроном

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год

# Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, в соответствии с постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 30.12.2014 № 359 (в редакции от 08.09.2017 № 89) «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения», уставом Мичуринского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансовому отделу администрации Мичуринского сельского поселения Динского района (Безуглая) обеспечить финансирование мероприятий Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на 2019 год на эти цели.

- Отделу по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения (Рябков) обеспечить реализацию мероприятий Программы в 2019 году.

- Общему отделу (Исакова) обеспечить размещение настоящего постановления в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения Динского района Краснодарского края и провести его обнародование.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2019, подлежит обнародованию.

Глава Мичуринского сельского поселения                                В.Ю. Иванов

Приложение к постановлению администрации Мичуринского сельского поселения Динского района от _____________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год

| Наименование Программы |  |  | Муниципальная программа «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год (далее — Программа). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки Программы «Об общих принципах организации местного | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |  |
|  | Координатор Программы | отдел по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения Динского района. |  |
|  | Муниципальный заказчик и исполнители Программы | администрация Мичуринского сельского поселения Динского района МКУ «По обеспечению хозяйственной деятельности администрации Мичуринского сельского поселения» |  |
|  | Цель и задачи Программы | - повышение качества, комфортности и безопасности проживания населения Мичуринского сельского поселения Динского района; - повышение инвестиционной привлекательности поселения; - организация технического обслуживания линии уличного освещения; - строительство новых и модернизация существующих линий уличного освещения. |  |
|  | Срок реализации Программы | 2019 год. |  |
|  | Объемы и источники финансирования Программы: | бюджет Мичуринского сельского поселения Динского района 2690,3 тыс. рублей. |  |
|  | Контроль за выполнением Программы хозяйства администрации Динского сельского | отдел по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения Динского района. |  |

- Содержание проблемы в сфере благоустройства, санитарного состояния, озеленения территории Мичуринского сельского поселения и обоснование необходимости ее решения программными мероприятиями.

Администрацией Мичуринского сельского поселения Динского района проведена работа по выявлению наиболее проблемных участков в области благоустройства населенных пунктов Мичуринского сельского поселения. 	По причине длительной эксплуатации пришли в негодность многие социально значимые объекты благоустройства, что негативно отражается на комфортности проживания на территории поселения и снижает его инвестиционную привлекательность.

Поселки Мичуринского сельского поселения увеличиваются, появляются новые улицы, кварталы, микрорайоны, возникает необходимость их благоустройства. Отсутствие пешеходных дорожек создает предпосылки травматизма населения. Недостатки в благоустройстве, санитарном состоянии, озеленении территории парков, скверов и мест общего пользования не способствуют развитию общественной культуры поведения, что ведет к случаям возникновения административных правонарушений. Неосвещенные улицы создают предпосылки травматизма населения в темное время суток, ухудшению криминогенной обстановки, совершению административных правонарушений, увеличивают степень возникновения дорожно-транспортных происшествий в т.ч. с участием пешеходов.

Зеленые насаждения требуют к себе постоянного внимания, так как нуждаются в уходе, обрезке, обновлении.

Поддержание необходимого санитарного порядка предусматривает как сезонные работы так и ежедневный уход за территорией поселения.

Работы по благоустройству озеленению и поддержанию санитарного порядка требуют привлечения специализированных предприятий. Они также требуют планового подхода, регламентированных по сезонам года, материальных затрат.

На протяжении многих лет была разрушена существующая система уличного освещения, оставшиеся линии требуют замены и восстановления.

Для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства, санитарного состояния и озеленения наиболее конструктивен программно-целевой метод. Он позволяет рационально провести и профинансировать мероприятия в данной сфере в течении года.

- Цели, задачи, сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение качества уровня жизни населения;

- устойчивое развитие территории Мичуринского сельского поселения;

- обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на техническое усовершенствование и строительство новых объектов благоустройства в Мичуринском сельском поселении Динского района;

- осуществление комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на техническое усовершенствование и строительство новых линий уличного освещения в Мичуринском сельском поселении Динского района,

- содержание территории поселения в необходимом санитарном состоянии;

- своевременное проведение работ по уходу, обновления зеленых насаждений.

При реализации намеченных целей будет выполнена основная задача Программы – повышение качества жизни населения Мичуринского сельского поселения.

Программа будет выполняться в течении 2019 года путем поэтапной реализации программных мероприятий.

1й этап изготовление проектно – сметной документации на строительство и реконструкцию объектов благоустройства, озеленения. 2й этап проведение работ по строительству и реконструкции объектов благоустройства, озеленения. Параллельно будут выполняться работы по содержанию и текущему ремонту объектов благоустройства в надлежащем техническом состоянии и поддержания необходимого санитарного состояния на территории поселения.

- Мероприятия муниципальной Программы «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Бюджет сельского поселения тыс. руб. |  | Средства предприятий | Всего объем финансирования на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по валке и санитарной обрезке деревьев на территории Мичуринского сельского поселения Центральный парк, кладбище по ул. Октябрьской, сквер по ул. Почтовая, пос. Агроном ул. Центральная в п. Зарождение, кладбище в п. Кочетинском. | шт. | 10 | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Приобретение саженцев лиственных и хвойных деревьев для озеленения Центрального парка п. Агроном | шт. | 10 | 80,0 |  | 50,0 | 130,0 |  |  |
| 1.3. | Выполнение работ по посадке цветов: - пос. Агроном ул. Почтовая, 1в (мемориал); - ул. Парковая, 1а (братская могила) | шт. | 1000 | 70,0 |  | 0,0 | 70,0 |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 200,0 |  | 100,0 | 300,0 |  |  |
| Раздел 2. Поддержание санитарного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по уборке территории Мичуринского сельского поселения: -пос. Агроном ул. Почтовая, ул.Парковая, ул.Вокзальная, ул.Молодежная, ул.Фонарная, ул.Гаражная, центральный парк. -пос.. Зарождение- ул. Центральная, ул. Садовая, ул.Набережная, ул. Береговая, ул.Солнечная. -пос.. Кочетинский- ул. Динская, ул. Широкая, ул.Заречная. -пос.. Янтарный: ул. Центральная, ул. Новая. -пос.. Вишняки ул. Дорожная, ул.Полеводческая, ул. Пионерская, ул. Западная, ул. Пролетарская. -Детские игровые и спортивные площадки. | м.кв. | 98000 | 350,0 |  | 200,0 | 550,0 |  |  |
| 2.2. | Выполнение работ по покосу сорной и карантинной растительности на территории Мичуринского сельского поселения: -пос. Агроном - Центральный парк, ул. Гаражная, Фонарная, объездная дорога. -пос.. Зарождение- ул. Центральная, ул. Садовая, Набережная, Береговая, Солнечная. -пос.. Кочетинский- ул. Динская, Широкая, Заречная. пос.. Янтарный: ул. Центральная, ул. Новая. -пос.. Вишняки - ул. Дорожная, Полеводческая, Пионерская, Западная, Пролетарская. | м.кв. | 500000 | 350,0 |  | 150,0 | 550,0 |  |  |
| 2.3. | Выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории Мичуринского сельского поселения: Кладбище пос. Агроном ул. Октябрьская, Кладбище пос.. Кочетинский. | м.кв. | 90000 | 340,0 |  | 50,0 | 390,0 |  |  |
| 2.4. | Выполнение работ по сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов с территории Мичуринского сельского поселения. | кг. | 1200 | 10,0 |  | 0,0 | 10,0 |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  | 1050,0 |  | 400,0 | 1500,0 |  |  |
| Раздел 3. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту детских игровых и спортивных площадок. пос.. Агроном – ул. Мичурина, Вокзальная, 6, Почтовая, 13, Ленина. пос.. Зарождение ул. Центральная пос.. Кочетинский ул. Динская пос.. Янтарный ул. Садовая пос.. Вишняки ул. Полеводческая. | шт. | 9 | 150,0 |  | 130,0 |  |  | 280,0 |
| 3.2. | Устройство дренажного колодца на пересечении ул. Фонарной и ул. Комсомольской п. Агроном. | шт. | 1 | 70,0 |  | 30,0 |  |  | 100,0 |
| 3.3. | Содержание мемориального объекта «Вечный огонь» | шт. | 1 | 170,3 |  | 0,0 |  |  | 170,3 |
| Итого по разделу 3 |  |  |  | 390,3 |  | 160,0 |  |  | 550,3 |
| Раздел 4. Профилактика антропозоонозных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Противоклещевая обработка: п. Агроном центральный парк, пос.. Зарождение пос.. Кочетинский ул. Динская, детские игровые площадки. | М.кв. | 1000 |  | 20,0 | 0,0 |  |  | 20,0 |
| 4.2. | Обработка против белой американской бабочки: пос. Агроном центральный парк. | М.кв. | 1000 |  | 3,0 | 0,0 |  |  | 3,0 |
| 4.3. | Дезинсекционная обработка: пос.. Зарождение ул. Береговая (береговая зона). Пос.. Кочетинский ул. Динская (береговая зона) | м.кв. | 1000 |  | 3,0 | 0,0 |  |  | 3,0 |
| 4.4. | Дератизационная обработка: пос.. Агроном центральный парк Кладбище пос.. Агроном ул. Октябрьская, Кладбище пос.. Кочетинский. | М.кв. | 1000 |  | 4,0 | 0,0 |  |  | 4,0 |
| 4.5. | Иммобилизация безнадзорных животных | шт. | 33 |  | 40,0 | 0,0 |  |  | 40,0 |
| Итого по разделу 4 |  |  |  |  | 70,0 | 0,0 |  |  | 70,0 |
| Раздел 5. Обслуживание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения Мичуринского сельского поселения: -пос.. Агроном ул. Мичурина ул. Почтовая, ул. Парковая, ул.Вокзальная, ул.Молодежная, Фонарная, -пос.. Зарождение- ул. Центральная, ул. Садовая, ул.Набережная пер.Школьный ул.Береговая, -пос.. Кочетинский- ул. Динская, -пос.. Янтарный: ул. Садовая, ул. Новая. - пос.. Вишняки - ул. Полеводческая, ул.Западная, ул. Советская, ул. Пионерская, ул. Дорожная. | км. | 28,6 |  | 250,0 | 200,0 |  |  | 450,0 |
| 5.2. | Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение Мичуринского сельского поселения | кВ/год. | 100000 |  | 730,0 | 0,0 |  |  | 730,0 |
| Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 980,0 | 200,0 |  |  | 1180,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 2690,3 | 910,0 |  | 3600,3 |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в собственных финансовых ресурсах администрации поселения на реализацию программных мероприятий оценивается в размере  2690,3 тыс. рублей.

Она определена на основе расчетов затрат на проведение мероприятий по благоустройству, санитарному состоянию, озеленению территории муниципального образования.

Финансирование Программы, за счет собственных бюджетных средств, предполагается осуществлять равными частями в течении 2019 года с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям.

Учитываются затраты на выполнение мероприятий и работ, направленных на благоустройство, поддержание санитарного порядка и обеспечение санитарно – эпидемиологической безопасности территорий Мичуринского сельского поселения, понесенные предприятиями и учреждениями осуществляющими свою деятельность на территории Мичуринского сельского поселения, в процессе реализации своих производственных программ, а также при выполнении общественно - полезных работ, в сумме 910,0 тыс. руб.

Прогнозируемый общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 3600,3 тыс. руб.

5. Оценка эффективности Программы

Результатом экономической эффективности Программы будет являться:

-улучшения условий и комфортности проживания населения поселения, выразившиеся в улучшении качества предоставления услуг по тепло- водоснабжению и водоотведению,

-улучшение технического состояния и модернизации объектов топливно-энергетического комплекса,

-сокращение потерь энергоресурсов и увеличение производственных мощностей инженерных сетей,

-увеличение протяженности линий уличного освещения;

-снижение эксплуатационных затрат;

-снижение количества случаев травматизма;

-улучшение криминогенной обстановки.

Методика (алгоритм) оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий Сд, не менее 95%

Сд = Зф/Зп*100%,где

Зф –фактическое значение индикатора программы,

Зп – плановое значение индикатора программы.

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Ссуз, снижение данного показателя при условии достижения цели и решения задач, достижение ожидаемого результата, является показателем эффективности использования бюджетных средств. Данный показатель рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы к плановому значению по следующей формуле:

Ссуз=Рф/Рп*100%, где

Рф – фактическое значение произведенных расходов

Рп- запланированное значение.

- степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Срм, не менее90%.

Срм=Сумма Сд(степень достижения целей и решения задач)/Кол-во Инд (индикаторов программы)

При использовании данной формулы в случаях, если Сд>1, его значение принимается равным 1.

- Критерии оценки эффективности выполнения Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы опирается на рост основных показателей развития благоустройства территории поселения по сравнению с итогами текущего года и базовыми показателями за предыдущий год.

| № п/п | Целевой индикатор | Единиц измерения | Базовый показатель 2018 года | Показатели 2019 года | Изменение показателей (в %) Увеличение (+) Снижение (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество денежных средств выделенных на | тыс. руб. |  |  |  |
| 1.1. | Развитие благоустройства |  | 1150,0 | 1770,3 | +64,9 |
| 1.2. | Санитарное состояние |  | 1080,0 | 1500,0 | +72 |
| 1.3. | Озеленение |  | 170,0 | 300,0 | +56,6 |
| 2. | Общее увеличение объема собственных средств поселения выделенных на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 2150,0 | 2400,0 | +89,5 |
| 3 | Территории в отношении которой проведена противоинсектицидная обработка | Га. | 4 | 4 |  |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы включает в себя разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для выполнения Программы, уточнение перечня программных мероприятий на плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансирования программных мероприятий.

Координатор Программы:

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной Программы;

- предоставляет в финансовый отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной Программы;

- подготавливает доклада о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации по итогам финансового года;

- осуществляет  иные полномочия, установленные муниципальной Программой и действующим законодательством.

Заказчик программы:

- заключает муниципальные контракты, проводит анализ выполнения мероприятий;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной Программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной Программой.

Администрация Мичуринского сельского поселения осуществляет текущее управление муниципальной Программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Мичуринского сельского поселения муниципального образования Динской район

от ________________2018г.  							 №_______

«О принятии муниципальной программы «Благоустройство, санитарное состояние, озеленение» на 2019 год»

Проект внесен

Начальник отдела по

вопросам ЖКХ и ЧС 							С.С. Рябков

Проект согласован

Начальник общего отдела                                                         С.А. Исакова

Начальник финансового отдела 					В.В. Безуглая

Финансово-экономическое обоснование запланированных расходов

программы.

- Выполнение работ по валке и санитарной обрезке деревьев на территории Мичуринского сельского поселения Центральный парк,

кладбище по ул. Октябрьской, сквер по ул. Почтовая, пос. Агроном ул. Центральная в п. Зарождение, кладбище в п. Кочетинском.10 шт.. * 5,0 тыс. руб. = 50,0 тыс. руб.

- Приобретение саженцев лиственных и хвойных деревьев для озеленения Центрального парка п. Агроном: 10 шт. * 8,0 тыс. руб. = 80,0 тыс. руб. (прайс - лист «Розовый сад»).

- Выполнение работ по посадке цветов на мемориале и на могиле разведчиков в пос. Агроном ул. Почтовая, 1в (мемориал) Ул. Парковая, 1а (братская могила): 1000 шт. * 70 руб. = 70,0 тыс. руб. (прайс - лист «Розовый сад»).

- Выполнение работ по уборке территории Мичуринского сельского поселения: 98000 м.кв. * 3,57 руб./м.кв. = 350,0 тыс. руб. (средняя рыночная стоимость услуг).

- Выполнение работ по покосу сорной и карантинной растительности на территории Мичуринского сельского поселения:

500000 м.кв. * 1,42 руб./м.кв. = 350,0 тыс. руб. (средняя рыночная стоимость услуг).

- Выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории Мичуринского сельского поселения:

90000 м.кв. *3,7 руб./м.кв. = 340,0 тыс. руб. (калькуляция МООО «Мичуринское ЖКХ»)

- Выполнение работ по сбору, транспортировке и утилизации биологических отходов территории Мичуринского сельского поселения: Прайс-лист Тимашевской вет-утиль завод – 1000 кг. = 10,0 тыс. руб.

- Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту детских игровых и спортивных площадок:

8шт. площадок * 18,75 тыс. руб. (по укрупненному СМР) = 150,0 тыс. руб.

- Устройство дренажного колодца на пересечении ул. Фонарной и ул. Комсомольской п. Агроном: согласно сметного расчета ТЕР в ценах на VI кв. 2018 года = 70,0 тыс. руб..

- Содержание мемориального объекта «Вечный огонь»: оплата за потребление природного газа по тарифу АО «Газпром межрегионгаз Краснодар» = 170,3 тыс. руб..

- Противоинсектицидная обработка:

Прайс – лист ООО «Профилактика» 4000 м.кв. мест общего пользования подлежащих всем видам Противоинсектицидной обработки = 30,0 тыс. руб..

- Иммобилизация безнадзорных животных:

33шт. * 1200 руб./шт. = 40,0 тыс. руб.. (цена установлена единственным поставщиком ИП «Колосова»).

- Техническое обслуживание сетей уличного освещения Мичуринского сельского поселения: 28,6 км. = 250,0 тыс. руб. (по укрупненному СМР).

Установка дополнительных светильников, замена действующих осветительного оборудования на модифицированное (энергосберегающее) на кронштейнах, 10 у.ед./год * 25,0 тыс. руб. (по укрупненному СМР) = 250,0 тыс. руб.

- Оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение Мичуринского сельского поселения:

(1 кВт./ч * 6,8 руб.) +К-14,5% = 7,3 руб. * 100000 кВт/год.= 730,0 тыс. руб.