АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2021							   			 № 26

поселок Агроном

О внесении изменений в постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 112 «О принятии муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2021 год»

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ "Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края", постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 30.12.2014 № 359 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, и оценке эффективности реализации муниципальных программ Мичуринского сельского поселения» (в редакции от 05.11.2020 № 103), уставом Мичуринского сельского поселения, во исполнение решения Совета Мичуринского сельского поселения от 25.02.2021 № 97-17/4 «О даче согласия на заключение долгосрочного муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной от ПК0+00 (а/д ст-ца Динская -п. Агроном)  до ПК15+26 в п. Зарождение; ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой от ул. Центральной до дома №2 пос. Зарождение Динского района Краснодарского края; капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой (устройство тротуара) от ул. Центральной до дома №2 пос. Зарождение Динского района Краснодарского края в 2021 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 112 «О принятии муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2021 год» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Безуглая) обеспечить финансирование муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Мичуринского сельского поселения» на 2021-2023 годы (далее Программа) в пределах средств, утвержденных в бюджете поселения на эти цели .

3. Отделу по вопросам ЖКХ и ЧС (Рябков) обеспечить реализацию мероприятий Программы в 2021 – 2023 годах.

- Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Усанина):

4.1 обеспечить размещение настоящего постановления в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения Динского района;

4.2 провести обнародование настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Мичуринского сельского поселения				В.Ю.Иванов

Приложение к постановлению Мичуринского сельского поселения Динского района от 25.03.2021 № 26

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2021 - 2023 годы

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2021-2023 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Мичуринского сельского поселения» на 2021 – 2023 годы (далее Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закон Краснодарского края от 07.06.2001 № 369-КЗ "Об автомобильных дорогах регионального значения, расположенных на территории Краснодарского края", постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края"; Решение Совета Мичуринского сельского поселения от 25.02.2021 № 97-17/4 «О даче согласия на заключение долгосрочного муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной от ПК0+00 (а/д ст-ца Динская -п. Агроном) до ПК15+26 в п. Зарождение; ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой от ул. Центральной до дома №2 пос. Зарождение Динского района Краснодарского края; капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой (устройство тротуара) от ул. Центральной до дома №2 пос. Зарождение Динского района Краснодарского края в 2021 год» |  |
| Заказчик Программы | Администрация Мичуринского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел по вопросам ЖКХ и ЧС Мичуринского сельского поселения Динского района |  |
| Координатор Программы | Отдел по вопросам ЖКХ и ЧС администрации Мичуринского сельского поселения |  |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Мичуринского сельского поселения |  |
| Цели Программы | Формирование улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения, соответствующей потребностям населения и экономики сельского поселения; Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами, содержание дорог местного значения в соответствии с требованиями действующего законодательства |  |
| Задачи Программы | Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения. Расширение сети сельских автомобильных дорог местного значения с твердым и гравийным покрытием. Организация ремонта, доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований. |  |
| Срок реализации Программы | 2021 – 2023 годы |  |
| Общий объем и источники финансирования Программы, в том числе: | 36 168,3 тыс. руб. |  |
|  | 8 435,6 тыс. руб.бюджета Мичуринского сельского поселения |  |
|  | 27 732,7 тыс. руб.бюджета Краснодарского края |  |
| 2021 год | 2 064,1тыс. руб. бюджета Мичуринского сельского поселения |  |
|  | 4 832,9 руб. бюджета Краснодарского края |  |
| 2022 год | 2 954,0 тыс. руб.бюджета Мичуринского сельского поселения |  |
|  | 22 899,8 тыс. руб. бюджета Краснодарского края |  |
| 2023 год | 3 417,5 тыс. руб.бюджета Мичуринского сельского поселения |  |
| Контроль за выполнением программы | Администрация Мичуринского сельского поселения |  |

- Содержание проблемы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения Мичуринского сельского поселения и обеспечение необходимости ее решения программными методами

Хорошее состояние улично-дорожной сети — необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Сегодня сеть автомобильных дорог обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, связь всех пяти поселков Мичуринского сельского поселения между собой.

Развитие сельского хозяйства и появление новых предприятий и производств в Мичуринском сельском поселении приводит к ежегодному приросту объема грузооборота. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. По автомобильным дорогам, построенным десятки лет назад и рассчитанным на нагрузку не более 6 тонн на ось, сегодня движутся автопоезда с нагрузкой свыше 10 тонн на ось.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Состояние улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения усугубляет проблемы в социальной сфере и может привести к дополнительным потерям времени и ухудшает качество поездок и перевозок. Из-за ухудшения качества дорожного покрытия или отсутствие автомобильных дорог местного значения ухудшается качество жизни жителей поселения.

Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения по сравнению с темпами роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития поселения.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и травмами людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог.

Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения является сдерживающим фактором развития экономики и требует финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными целевыми методами.

2. Цели, задачи, сроки реализации Программы.

Основными целями муниципальной Программы являются:

- формирование улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения соответствующей ГОСТу и потребностям населения и экономики;

-обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения между населенными пунктами.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач.

-проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Мичуринского сельского поселения;

-  расширение автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, их своевременный ремонт и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Сроки реализации Программы - 2021 – 2023 год.

- Перечень мероприятий Программы и объемы ее финансирования

на 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Местный бюджет | Бюджет Краснодарского края | Итого на 2021 - 23 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гаражной от ул. Виноградной до автомобильной дороги п. Агроном - п.Янтарный в п.Агроном. | Км. | 0,733 | 483.3 | 4 832,9 | 5 087, 3 |  |  |
| ИТОГО по разделу 1 |  |  |  | 483.3 | 4 832,9 | 5 087, 3 |  |  |
| Раздел 2 Текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Текущий ремонт асфальтового покрытия дорог (ямочный): - п. Агроном - п. Янтарный - п. Вишняки ул. Дорожная, ул. Полеводческая; - п. Янтарный ул. Садовая; - п. Агроном ул. Светлая (участок в асфальтовом исполнении) | кв.м. | 3000 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 2.2. | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении: - п. Агроном ул. Первомайская; -п. Агроном ул. Советская; - п. Агроном проезды № 2,3,4,5 от ул. Молодежной до ул. Российской; - п. Агроном ул. Молодежная от ул. Пролетарской до ул. Мира. | м.кв. | 6000 | 484,07 |  | 484,07 |  |  |
| 2.2. | Подготовка сметной документации на ремонт дороги и тротуара по ул. Садовой ПК0+00 (от ул. Центральной) до ПК0+310 (дом № 1) в п. Зарождение | объектов | 2 | 431,73 |  | 431,73 |  |  |
| 2.3 | Оплата за услуги по осуществлению строительного контроля | объектов | 5 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 2.4 | Оплата за услуги по осуществлению инструментальной диагностики | объектов | 5 | 60,0 |  | 60,0 |  |  |
| 2.5 | Инструментальна диагностика дорог |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |
| Всего по разделу 2 |  |  |  | 1580,8 |  | 1580,8 |  |  |
| ИТОГО 2021 год |  |  |  | 2064,1 | 4 832,9 | 6897,0 |  |  |
| Мероприятия 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной от ПК0+00 (а/д ст-ца Динская – п. Агроном) до ПК15+26 в п. Зарождение» | Км. | 1,526 | 892,29 | 16568,059 | 17460, 349 |  |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой от ул. Центральной до дома №2 в пос. Зарождение Динского района Краснодарского края | Км. | 0,260 | 96,449 | 1794,64 | 1891,089 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой (устройство тротуара) от ул. Центральной до дома №2 в пос. Зарождение Динского района Краснодарского края | Км. | 0,260 | 243,815 | 4537,1 | 4780, 915 |  |  |
| Всего по разделу 1 |  |  | 2046 | 1232,554 | 22899,8 | 24132,353 |  |  |
| Раздел 2. Текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог в асфальтовом исполнении | м.кв. | 3000 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 2.2 | Ремонт автомобильных дорог в асфальтовом исполнении | м.кв. | 6000 | 711,4 |  | 711,4 |  |  |
| Всего по разделу 2 |  | Км. | 2,539 | 1211,4 |  | 1211,4 |  |  |
| Раздел 3 Зимнее содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка дорог от снега и ликвидация наледи |  | км. | 44,9 | 510,0 |  | 510,0 |  |  |
| Всего по разделу 3 |  |  | 44,9 | 510,0 |  | 510,0 |  |  |
| ИТОГО 2022 год |  |  |  | 2 954,0 | 22 899,8 | 25853,8 |  |  |
| Мероприятия 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование Строительства дороги в асфальтовом исполнении (с тротуаром) в п. Агроном по ул. Светлой | Км. | 0,41 | 600,0 |  | 600,0 |  |  |
| 1.2 | Актуализация проектно - сметной документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги п.Агроном - п.Янтарный от ПК0+00 (ул.Гаражная) до ПК9+23 в Мичуринском сельском поселении» | Км. | 0,923 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 650,0 |  | 650,0 |  |  |
| Раздел 2 Мероприятия в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация проектно - сметной документации по объекту: «Ремонт автомобильной дороги п.Агроном - п.Янтарный от ПК0+00 (ул.Гаражная) до ПК9+23 в Мичуринском сельском поселении» | Км. | 0,923 | 1700,6 |  | 1700,6 |  |  |
| Всего по разделу 2 |  |  |  | 1700,6 |  | 1700,6 |  |  |
| Раздел 3. Текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог в асфальтовом исполнении |  | м.кв. | 3000 | 1066,9 |  | 1066,9 |  |  |
| Всего по разделу 3 |  |  |  | 1066,9 |  | 1066,9 |  |  |
| ИТОГО 2023 год |  |  |  | 3417,5 |  | 3417,5 |  |  |
| Общий объем финансирования 2021 – 2023 годы: |  |  |  | 8 435,6 | 27 732,7 | 36 168,3 |  | 17504,179 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий оценивается в размере  36 168,3 тыс. рублей.

Она определена на основе имеющейся проектно-сметной документации и расчетов затрат на проведение мероприятий по содержания УДС.

Финансирование Программы, за счет собственных бюджетных средств, предполагается осуществлять равными частями в течении 2021 - 2023 года с учетом складывающейся экономической ситуации по всем направлениям.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Результаты реализации Программы окажут значительное положительное влияние на решение проблем в сфере транспортного обеспечения населенных пунктов Мичуринского  сельского поселения.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

-   создать условия для формирования улично-дорожной сети Мичуринского  сельского поселения, соответствующей ГОСТу и потребностям населения и экономики, путем увеличения доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия;

- увеличить доли протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям по состоянию покрытия, в результате реализации.

Методика (алгоритм) оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий Сд, не менее 95%

Сд = Зф/Зп*100%,где

Зф –фактическое значение индикатора программы,

Зп – плановое значение индикатора программы.

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета Ссуз, снижение данного показателя при условии достижения цели и решения задач, достижение ожидаемого результата, является показателем эффективности использования бюджетных средств. Данный показатель рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию пПрограммы к плановому значению по следующей формуле:

Ссуз=Рф/Рп*100%, где

Рф – фактическое значение произведенных расходов

Рп- запланированное значение.

- степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) Срм, не менее90%.

Срм=Сумма Сд(степень достижения целей и решения задач)/Кол-во Инд (индикаторов программы)

При использовании данной формулы в случаях, если Сд>1, его значение принимается равным 1.

6. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является количество отремонтированных и реконструированных муниципальных дорог и улиц, введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы будет произведен ремонт наиболее проблемных участков автомобильных дорог в Мичуринском сельском поселении в 2021-2023 годах.

| Целевые индикаторы | единицы измерения | Количественные показатели |  |  |  | Изменения в % увеличение(+) снижение(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Наличие проектов на строительство дорог в асфальтовом исполнении | проектов | 0 | 0 | 0 | 1 | +100 |
| Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние | Км./ м.кв. | 2,4/14000 | 2,7/16000 | 3/18000 | 3/18000 | +80 |

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы включает в себя разработку и принятие нормативных правовых актов сельского поселения, необходимых для выполнения Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации программы, а также информирование общественности о ходе и результатах реализации программы, финансирования программных мероприятий.

Основными элементами  реализации Программы являются:

- координатор программы несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- предоставление координатором программы в финансовый отдел отчетность, необходимую для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы;

- подготовка координатором программы ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

- осуществление иных полномочий, установленные муниципальной программой;

- заказчик программы заключает муниципальные контракты, проводит анализ выполнения мероприятия;

- заказчик программы несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- заказчиком программы осуществляется согласование с координатором муниципальной программы  возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- заказчиком программы формируется бюджетные заявки на финансирование мероприятия, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Администрация Мичуринского сельского поселения осуществляет текущее управление программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач программы.

Оценка хода исполнения мероприятий программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов программы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Мичуринского сельского поселения муниципального образования Динской район

от ________________2021г.  							 №_______

«О внесении изменений в постановление администрации Мичуринского сельского поселения от 11.11.2020 № 112 «О принятии муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения» на 2021 год»

Проект внесен

Главный специалист отдела по

вопросам ЖКХ и ЧС 							В.Л. Кисеелева

Проект согласован

Начальник общего отдела                                                         О.Ю. Усанина

Начальник финансового отдела 					В.В. Безуглая

Финансово-экономическое обоснование запланированных расходов

программы.

Стоимость работ и услуг приняты по сметным расчетам выполненным на аналогичные мероприятия в 2020 году ИП Бурмистров, ООО «Супра», ИП Хачатрян с корректировкой согласно индексов дефляторов на I полугодие 2021 года.

Сметные расчеты по мероприятиям  в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и мероприятиям в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» подготовлены ИП Бурмистров и ООО «ДорПроектСтрой»